# Levantamento de Requisitos - SafeWallet Core (V2)

Este documento consolida a especificação técnica atualizada dos requisitos funcionais e não funcionais do ecossistema SafeWallet, mapeando o progresso consolidado do fatiamento vertical e determinando as lacunas lógicas pendentes para a conclusão da funcionalidade de usuários e autenticação.

## 1. Requisitos Funcionais (RF)

Mapeamento das funcionalidades de negócio desenvolvidas e simuladas:

| ID | Descrição do Requisito | Status de Implementação |
| --- | --- | --- |
| RF-001 | Cadastro de Usuário Titular: O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários coletando nome, e-mail e senha através de payloads padronizados. | CONCLUÍDO NA BORDA (Mockado) Contratos UserRequestDTO e UserResponseDTO ativos e mapeados no UserController. |
| RF-002 | Autenticação de Usuário (Login): O sistema deve autenticar titulares utilizando e-mail e senha cadastrados no sistema. | PENDENTE (Ajuste de DTO) A rota POST /users/login foi criada no controle, mas necessita de segregação de DTOs exclusivos de autenticação. |
| RF-004 | Garantia de Unicidade de Credenciais: O sistema deve impedir o cadastro de dois usuários utilizando o mesmo e-mail corporativo. | ESTRUTURADO UserEntity mapeada com constraint "unique" e UserRepository contendo as assinaturas derivadas de busca. |

## 2. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Mapeamento dos critérios arquiteturais, de segurança e resiliência operacionais:

| ID | Descrição do Critério Técnico | Status de Implementação |
| --- | --- | --- |
| RNF-001 | Validação Rígida de Entrada: O ecossistema deve rejeitar strings corrompidas, nulas ou e-mails fora de padrão na camada de borda. | 100% CONCLUÍDO Homologado via Jakarta Bean Validation no payload de entrada (RequestDTO). |
| RNF-002 | Criptografia Oculta de Segredos: O sistema não deve expor ou salvar senhas em texto limpo no banco de dados. | FALTANDO DO ALGORITMO A ser injetado via PasswordEncoder (BCrypt) no fluxo interno da Service. |
| RNF-005 | Padronização de Respostas de Anomalias: Erros internos ou de validação devem retornar no envelope imutável ApiErrorMessage. | 100% CONCLUÍDO GlobalExceptionHandler operacional e validado via testes de caixa preta com respostas HTTP 400 estruturadas. |

## 3. Algoritmos e Camadas Pendentes (Backlog Operacional)

Para consolidar a persistência real de dados e a comunicação íntegra com o PostgreSQL, o seguinte backlog de fatiamento deve ser executado:

- Segregação Semântica do Login: Substituição do UserRequestDTO no endpoint de login pela criação do LoginRequestDTO e LoginResponseDTO para evitar bloqueio de validação do campo "name".

- Arquitetura da Classe de Serviço: Construção da classe CreateUserService com a anotação @Service para centralizar a lógica de negócios da SafeWallet.

- Algoritmo de Intercepção de Duplicidade: Invocação do método userRepository.existsByEmail() lançando exceção personalizada de negócio (ex: EmailAlreadyExistsException).

- Algoritmo de Hashing (BCrypt): Integração do Spring Security Crypto para processar as senhas na camada de serviço antes da chamada de gravação.

- Persistência Definitiva: Substituição da instanciação provisória (Mock) do UserController pela execução do método .save() do repositório mapeado.